ICSXX.XXX.XX

AXX

备案号：

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T XXXXX—201X

企业管理咨询机构经营服务规范

Operation specification for enterprise management consultancy service provider

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

中华人民共和国商务部 发布

SB

- 前  言

本标准依据国标GB/T1.1给出的规则起草。

本标准由中国国际商会商业行业商会提出。

本标准由中华人民共和国商务部归口。

本标准起草单位：中国国际商会商业行业商会

本标准主要起草人：

企业管理咨询机构经营服务规范

- 范围

本规范对企业管理咨询机构经营活动和服务过程的基本行为与质量保障提出要求，建立了运行准则。

本规范适用于各类企业管理咨询机构向企业提供管理咨询时所采取的行动和成果交付活动。

本规范适用于企业引进企业管理咨询时的决策，也可应用于企业管理咨询机构持续改进其服务能力与服务质量。

2   规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用时必不可少的。凡事注日期的引用文件，仅注日期的版本使用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T19001:2008  国际标准质量管理体系

3   术语与定义

GB/T 19001:2008 所列涉及企业管理和服务质量保障相关的术语适用于本规范。

本规范所出现的术语“产品”也指“企业管理咨询服务”或配套“软件”。

3.1 协议（protocol ）

经双方协商一致的包含项目定义、成果、目标、实施条件、权利义务的条款性文件。

3.2 任务（Task）

为达成项目目标而分解项目工作形成的具体的执行内容。

3.3 顾客（client）

采购企业管理咨询服务的各类机构。

注：有时，顾客也译作customer。

3.4 沟通（communication）

为确保项目的顺利推进而展开的信息交换与信息流转。

3.5 企业管理咨询（ Enterprise Management Consulting ）

通过调研诊断发现并确认制约企业管理、成长和经营活动的关键问题，并提供相应的解决方案，通过培训或指导实施，帮助企业解决相关问题的过程。

3.6 企业职能管理（The functions of management）

企业将经营管理按特定任务和专业领域划分所获得的职能部门，对其展开的管理称为企业的职能化管理。企业职能管理是细化企业管理任务的基础条件之一。

3.7 管理咨询项目（management consulting project）

为解决企业经营管理所面临的某个问题而策划、展开的有特定周期的活动的组合。

3.8 管理诊断（Management Diagnostic）

为确定企业所面临的管理问题，找到合适的解决措施而进行的评估和分析活动。

3.9 成果（performance）

项目实施结束时可交付的成果，为顾客带来的有价值的绩效。

注：有时，成果也被译为outcome。成果也可表现为一份报告、一个计划或一份文件。

3.10 项目建议（project proposal）

帮助顾客理解企业管理咨询机构对需求的分析判断，提出的项目策划前的提议，以达成咨询协议。

3.11 要求（requirements）

隐含的或明确要求的需要或期望。

3.12 培训（training）

以集中讲解或面对面讨论、指导等方式，传递信息和要求，传播知识和方法，教授相关人员正确实施项目任务。

3.13解决方案（ total solution）

为解决企业所面临的管理问题，综合各种解决方法、工具、措施所形成的综合方案。

3.14 项目评审（Project Review）

为确定项目进度、成效、要求符合程度而组织的综合性管理评估活动。

3.15 项目验收（project acceptance）

按项目策划的方案和目标，接收项目成果，并评估项目成果与预期目标的吻合程度。如符合项目目标且达到预定成效，则接收项目文件并评估项目执行绩效后给出项目实施评价。

3.16  策划（Planning）

为实现特定的目标，由企业管理咨询师设计的解决企业管理问题的服务框架，包括运用一些科学的方法,设计、选择、执行、评估和最终成果描述。

3.17  知识转移（knowledge transfer）

帮助企业解决管理问题的过程中，同步将解决问题所涉及的各种知识、工具和方法，由管理咨询师转移到企业相关人员，并形成相应的文件，使项目知识成为企业知识的一部分。

3.18 方案设计（project design）

根据调研诊断的发现，策划和制定解决企业管理问题的综合措施。

3.19  指导实施（conduct）

企业管理咨询师指导企业相关人员正确理解策划和方案，并按要求完成相关工作，确保达成预定的问题解决目标。

3.20 技术实现（the technical implementation）

技术实现就是利用信息技术和其他新兴技术，融合到管理咨询方案中，通过技术固化和优化咨询成果，把这些技术实现成果转变成咨询方案的结果交付方式之一。

4 企业管理咨询机构基本条件

4.1 基本资质

企业管理咨询服务机构的基本条件之一，包括：

——合法注册，具备企业法人资格，取得业务运营的法律许可；

——具有固定的场地，必要的经营设施；

——具备提供服务所需的基本硬件设备；

——具有基本的专职服务专业人员及专职运营、后勤支持人员；

——有基本的组织架构和职能分工；

——具有相对清晰的业务流程和服务流程的规范制度；

——具有与企业订立企业管理咨询服务的独立的主体资格。

4.2 专业人员

企业管理咨询机构应拥有一定数量的专业人员，包括：

——具备较强专业技能的人员，如咨询顾问、技术咨询顾问、相关领域的专家等；

——具有项目实施所需的项目管理、服务实施、资源调度和沟通等方面的专业人员；

——以专职或兼职方式，招募或聘任具备一定专业能力的人员，如IT工程师、资深行业专家等；

4.3 服务能力

企业管理咨询机构应具备一定的企业管理问题的分析和解决或能力，包括：

——与企业需求相适应的方案策划能力；

——较好的方案实施的能力；

——对企业状态评估与分析、界定能力；

——良好的文案策划与编制能力；

——系统的指导与实施咨询方案的能力；

——较好的培训与指导、人才培养和项目知识转移的能力；

——良好的沟通与解释能力;

——内部的档案管理与后勤支持能力；

——IT技术的支持与项目落地的IT化，应该成为服务能力提升的方向与趋势。

4.4 经营体系

企业管理咨询机构应具备一定的相对完整的经营管理体系，包括：

——基本的管理制度；

——良好的、倾向于满足企业需求的服务理念；

——较完整的运营功能，应具备业务、客服、服务、人事、财务等明确的职能分工；

——有良好的顾客投诉与抱怨处理机制；

——如可行，应该考虑借助信息管理系统管理内部的信息，并支持咨询服务的实施；

——应该考虑以IT化的工具保障经营体系的效率和质量，以及服务水平；

——建立关于遵循法律法规要求、保密承诺和顾客知识产权权利保护等方面的规则。

4.5 服务体系

企业管理咨询机构应建立与服务内容相应的服务体系及管理机制，包括：

——应建立与咨询服务能力与服务过程相适应的管理规则；

——应配置与咨询服务实施相关的必要资源，特别是服务实施人员与服务支持人员；

——应能对服务过程进行有效的跟踪评估，并监控咨询服务项目的实施过程；

——应能及时发现项目实施的偏差，并采取适当措施加以纠正；

——如果可以，应该考虑借助信息管理系统对咨询服务项目执行过程的信息和资产加以管理。

——经营活动和服务过程，应严格遵守国家、地方的各类法律法规和监管规则；

——应建立内部学习机制，以提高服务能力，包括知识库、知识管理、分享和案例研究等。

4.6 质量保障能力

企业管理咨询机构具备较好的咨询服务质量保障能力，包括：

——建立必要的质量保障措施，并为该措施的实施配置必要的资源，特别是监测人员；

——在项目实施的必要节点设定评审措施；

——制定必要的项目实施过程的记录要求；

——确定与企业相关人员的联络与沟通规则；

——确定内部纠错机制，定期组织内部人员展开项目状态评审，必要时邀请专家参与。

5 企业管理咨询服务基本流程

5.1 业务洽谈

企业管理咨询机构通过各种市场开发的方法，获取意向信息，确定有引入咨询服务需求的企业，并展开洽谈。洽谈的过程包括：

——对企业的基本情况做初步评价，包括访谈、问卷和现场观察；

——向企业提供建议书和其他附加需求说明材料；

——通过反复沟通商讨，确定咨询服务需求的深度和范围，并据此提供服务合同；

——根据洽谈的需要，配置适合项目实施的项目组成员，并获得企业的认可。

准确理解需求对成功实施项目极为重要，前期的沟通与业务洽谈应充分沟通，以确保对需求的理解正确、符合实际情况。

5.2 现状诊断

确定服务合同和项目启动条件后，企业管理咨询机构应策划具体的现状诊断计划，并安排配置的项目团队，按计划展开现状诊断。诊断的过程包括：

——拟定诊断计划和诊断实施全过程计划，并获得企业认可；

——策划诊断所需的各类工具，包括访谈大纲、问卷、数据收集清单，并获得企业认可；

——按策划的进程和方式和合同约定的范围，展开全面细致的信息收集活动；

——对收集的信息进行综合分析和评估，围绕目标进行分析，并编撰诊断报告；

——提交诊断报告，组织企业相关人员研讨、沟通，确定诊断结论是否符合实际情况；

——诊断报告通过企业评审后，正式提交诊断报告。

提交诊断报告时，应注意识别项目实施的约束条件、潜在风险和项目变更的潜在倾向，

5.3 方案设计

咨询顾问团队应基于诊断结论和企业的实际情况，策划和设计符合目标的实施方案，该方案应具备较好的可实施性和较完整的附加服务。设计过程包括：

——策划达成项目目标所需实施的制度、流程、表格工具等实施内容；

——策划进程中的评估节点、目标，及项目结束时的评估方法、目标；

——与企业高层或相关人员研讨策划的方案、制度、流程等实施内容的可行性；

——围绕相关制度、流程和其他措施，设计安排相适应的培训活动；

——设计方案的各个待实施内容，获得企业认可后，整理策划设计的相关资料；

——将设计的方案和相关资料提交给企业，经确认后结束方案设计活动。

方案设计过程，应考虑项目实施所需的数据、信息和技术资源，项目实施过程中的质量监测与保障措施如质量计划，项目验收条件、标准和方法，项目实施的阶段性、阶段目标和阶段成果等。

5.4 实施指导

企业管理咨询机构按方案设计的内容、方法和进程，指导企业实施咨询方案，并同步完成策划的培训课程，对实施时发现的设计偏差进行调整和修订。实施指导应注意咨询顾问团队与企业相关人员的分工，应制定新的实施指导计划，以确保效果。实施过程包括：

——宣贯设计方案，使企业相关人员了解设计思路、背景和实施要求；

——根据实施需要和策划的安排组织相关培训；

——及时研讨方案实施时出现的偏差和分歧，做好变更控制；

——对确因设计或实施环境、条件出现变化，而出现的分歧进行研讨，必要时调整方案；

——实施指导的方法包括：培训、一对一指导、研讨、沟通与商讨、小范围示范等；

——实施指导达成预定目标时，进行综合评价和总结，提交实施指导总结报告；

——实施指导过程滞后于计划的时间，应重新调整实施指导计划，以确保最终效果。

实施指导展开前，应建立实施指导计划，明确指导后的成果、各参与者的角色和职责以及验收的条件等。

5.5 项目评估

企业管理咨询机构应按策划方案的阶段节点及结束时，与顾客共同组织项目实施成效评估。评估方法应是预先策划，其结果应能被企业接受。评估过程包括：

——评估活动应制定具体的计划，包括：参加人员、方法、进度、结果确认等内容；

——策划方案时应明确方案实施的过程评估、成效评估的方法、工具、措施和对象；

——评估的初步结果，与企业相关人员进行充分的沟通，并获得高层的认可。必要时，应以量化数据反映项目实施所带来的经济效益；

——评估结论能客观、全面反映项目实施成效，且与企业引入咨询服务的目标一致；

——知识转移的程度，包括创新、团队绩效、销售业绩、其客户满意度等的变化；

——评估结束后，整理评估所产生、收集的各类文件资料，连同评估报告一并移交。

评估的重点应是项目实施的有效性、计划执行状态及项目绩效改进的机会。评估时，应关注计划执行的偏差、任务内容的变化、顾客操作环境的变化、项目范围的变化等。

5.6 项目总结

企业咨询机构在每个项目结束后，应组织对该项目的实施过程和成效进行总结，以提高企业咨询服务的策划、实施和服务能力。总结过程包括：

——应结合项目的策划、实施、评估等资料，对项目进行综合总结；

——企业管理咨询机构应对企业反馈、诊断准确性、方案修订情况、实施偏差及偏差修正、实施过程的顾问表现等信息进行综合收集整理和编撰总结报告；

——总结报告通过内部评审后，整理项目实施的所有过程文件和评估报告归档管理。

6 技术实现

6.1 需求评估

企业管理咨询机构在策划咨询方案时，应考虑借助信息技术或其他新兴技术，提高服务成果操作性的可能性。技术实现需求评估需了解的企业信息至少应包括：

——具备技术实现的数据基础；

——与咨询方案相对应的管理、运营流程相对稳定；

——具备较好的技术应用和维护能力；

——具备同步实施技术手段固化咨询成果的意愿和能力；

——决策层有决心借助技术实现的方法固化咨询成果。

6.2 技术实现策划

结合企业引入管理咨询的领域、范围、重点和目标，由管理咨询机构与企业共同商定技术实现的技术手段，包括：

——技术实现的技术类别、需具备的功能和达成的目标；

——技术实现的方式与途径；

——有需求时，管理方案策划时应考虑“管理与技术一体化”的模式与目标；

——技术实现相关的措施、技术、成本与效益评估；

——技术实现成果的验收和评价方法。

6.3 技术实现途径

根据与企业商定的方式、技术手段、目标和进程，完成技术实现并交付策划的成果。技术实现途径可以包括：

——根据策划，企业管理咨询机构可自行开发，并通过试运行获得期望的成果；

——通过整合或购买功能符合要求的第三方软件或其他技术措施；

——根据策划，与企业联合展开设计、开发和试运行，最终满足方案和成果交付要求。

6.4 成果验收

技术实现的最终结果是符合策划、融合管理方案和企业实践要求的软件产品，或套件或综合的技术解决方案。技术实现成果的具体验收要求至少包含但不限于：

——通过了试运行验证，确认其符合企业期望及策划的目标；

——有可移交的代码、文档和维护说明；

——企业相关岗位人员能按要求使用，维护人员能够维护其运行；

——其试运行结果的验收评价报告通过企业高层的确认。

7  企业管理咨询专业人员技术要求

7.1 基本要求

企业管理咨询专业人员应遵守职业道德，经过岗位培训，具备相关的专业知识，取得相关职业资质。

7.2 企业管理咨询师的等级

企业管理咨询师根据其从业经验和职业技能分为助理企业管理咨询师、企业管理咨询师、高级企业管理咨询师。

8、企业管理咨询机构的持续改进

8.1 持续改进策划

企业管理咨询机构应建立咨询项目实施的持续改进方案，至少应包括：

——有效的咨询服务过程管理的制度和流程；

——咨询服务过程和成效监测的方法、流程和制度；

——咨询服务过程中，顾客满意度收集的方法、程序和配套工具；

——实施持续改进的要求、程序和相应的责任人。

8.2 服务过程监测

企业管理咨询机构应建立咨询服务过程监测与改进规范，并确保有效运行，包括：

——做充分宣导，确保全体员工都了解监测要求、目的和方法；

——明确执行过程监测的责任人、方法和要求；

——建立清晰的数据收集方法，具体的工具和数据收集责任；

——监测信息包括项目计划的实施、顾客的反馈、投诉和满意度评价；

——定期对服务过程监测进行总结评估，确定过程监测符合预定的目标。

8.3 实施持续改进

企业管理咨询机构必须按规定的方法对咨询服务项目进行监测，并按规定方法执行持续改进，包括：

——定期收集监测数据和分析监测状态，对发现的项目偏差及时纠正；

——围绕数据的分析和监测发现，应组织相应状态的研讨活动，商讨纠偏措施；

——改进的要求及相关行动措施，应以书面、培训、沟通等方式告知相关人员；

——涉及正在进行项目的改进，还应告知顾客所采取的改进措施和期望效果；

——企业管理咨询机构主要负责人应参加咨询服务的持续改进活动。

8.4 持续改进效果评估

企业管理咨询机构应及时评估持续改进的状态和成效，以确保持续改进行动符合期望目标，评估行动应包括：

——对比改进项的行动目标，评价改进成效是否达成了预定目标；

——积累的多个改进项时，应考虑对经营服务过程、方法、质量保障等的制度、流程、规则、工具以及培训等内容进行修订；

——应确保评价改进状态所使用的数据和信息符合实际情况；

——对持续改进进行评估的方法，包括研讨会、总结报告、数据分析和培训等；

——对持续改进的评估结论、策划方案、相关措施等文件应整理后归档管理。

9 达标评定要求

9.1 企业管理培训机构达标评定工作由全国企业管理咨询机构达标评定机构统筹负责。

9.2 凡正式经营一年以上的企业管理咨询机构，均可申请达标评定。

9.3. 达标评定采取企业管理咨询机构自愿，全国企业管理咨询机构达标评定机构认定的方法。

9.4 由全国企业管理咨询机构达标评定机构统一制作和颁发相应的证书和标牌。

9.5 达标评定有效期为3年，期满后进行复核确认。